QA10 sp. z o.o.

NIP: 9542906279 | KRS: 0001232199
ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice
hello@qa10.io

UMOWA WDROŻENIOWA
YU-NA INTELLIGENCE DEPLOYMENT

On-Premise Deployment + Fine-Tuning AI na Infrastrukturze Klienta
QA10 sp. z o.o. - Usługodawca

Nr umowy: _______________

Nr dokumentu: YU-NA-WDROZ-2026-001

Wersja: 1.0

Data: 15.07.2026

Status: Obowiązujący

STRONY UMOWY

Niniejsza Umowa Wdrozeniowa (dalej: Umowa) zawarta jest w Katowicach, dnia _______________ r., pomiedzy:

1. USLUGODAWCA:
QA10 sp. z o.o.
ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice
KRS: 0001232199, NIP: 9542906279, REGON: 544435060
Reprezentowany przez: Mateusz Jakimów - Prezes Zarzadu
(dalej: QA10)

2. USLUGOBIORCA (KLIENTEM):
_______________________________
z siedziba: _______________________________________________
KRS/CEIDG: _______________, NIP: _______________
Reprezentowany przez: ___________________________
(dalej: Klient)

§ 1. DEFINICJE

<<System Yu-NA>> - Platforma Terra.OS wraz z modułem sztucznej inteligencji Yu-NA, obejmująca: wszystkie moduły backendowe Terra.OS, wytrenowany lokalnie model językowy (LLM fine-tuned), semantyczny silnik wyszukiwania przetargów, moduł scoringu i estymacji win-probability, kosztorysowania ICB, analizy ryzyka SWZ oraz audit trail zgodny z NIS2.

<<Wdrożenie On-Premise>> - Instalacja Systemu Yu-NA na infrastrukturze serwerowej Klienta (własne serwery lub prywatna chmura zarządzana przez Klienta), z pełnym transferem oprogramowania i konfiguracji, gwarantując, że dane Klienta nie opuszczają jego infrastruktury.

<<Fine-Tuning>> - Dostosowanie bazowego modelu językowego do specyfiki branżowej i danych historycznych Klienta poprzez proces uczenia maszynowego (LoRA fine-tuning) wykonywanego przez zespół QA10 na danych dostarczonych przez Klienta zgodnie z § 5.

<<Model Spersonalizowany>> - Model językowy będący wynikiem procesu Fine-Tuning, zawierający wiedzę domenową wynikającą z danych historycznych Klienta.

<<Dane Treningowe>> - Dane dostarczone przez Klienta do procesu Fine-Tuning, w szczególności: historia przetargów z wynikami, kosztorysy, oferty, dokumentacja SWZ, dane o wykonawcach i zamawiających.

<<Audit Trail>> - Kompletny, niezapisywalny dziennik zdarzeń systemowych, umożliwiający odtworzenie każdej operacji na danych, zgodnie z wymogami NIS2 i RODO.

<<SLA>> - Umowa dotycząca poziomu świadczenia usług wsparcia technicznego - Załącznik nr 2.

<<Dokumentacja Techniczna>> - Komplet dokumentów opisujących architekturę, konfigurację i procedury obsługi Systemu Yu-NA.

<<RODO>> - Rozporządzenie (UE) 2016/679.

<<NIS2>> - Dyrektywa (UE) 2022/2555 implementowana ustawą o KSC.

<<AI Act>> - Rozporządzenie (UE) 2024/1689.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy QA10 zobowiązuje się do kompleksowego Wdrożenia On-Premise Systemu Yu-NA Intelligence na infrastrukturze Klienta, obejmującego:

Instalację i konfigurację pełnego stosu Terra.OS (backend FastAPI, baza danych PostgreSQL 16 z RLS, frontend Next.js, modele embeddings, vLLM/Ollama).

Przeprowadzenie Fine-Tuning modelu językowego na Danych Treningowych Klienta.

Integrację z wewnętrznymi systemami Klienta (ERP/CRM) - zakres określony w Załączniku nr 1.

Konfigurację audit trail zgodnego z NIS2 i RODO.

Szkolenie wskazanych pracowników Klienta (min. 1 dzień administratorski + 1 dzień użytkownikowy).

Przekazanie Dokumentacji Technicznej.

Wsparcie powdrożeniowe przez okres wskazany w SLA (Załącznik nr 2).

2. Szczegółowy zakres wdrożenia, harmonogram i specyfikacja techniczna zawarte są w Załączniku nr 1 - Specyfikacja Wdrożenia.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że System Yu-NA jest dostarczany w konfiguracji on-premise - QA10 nie przechowuje żadnych danych Klienta na swoich serwerach ani nie ma do nich zdalnego dostępu po zakończeniu wdrożenia, o ile Klient nie udzieli odrębnej, pisemnej zgody na dostęp serwisowy.

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację niniejszej Umowy w następującej strukturze:

| Składnik wynagrodzenia | Kwota netto (PLN) | Termin płatności |
| --- | --- | --- |
| Opłata za Wdrożenie (Setup Fee) | _____________, 00 PLN | 50% przy podpisaniu / 50% przy odbiorze |
| Fine-Tuning modelu AI (jednorazowy) | _____________, 00 PLN | Po dostarczeniu Danych Treningowych |
| Roczna opłata serwisowa (SLA + aktualizacje) | _____________, 00 PLN / rok | Z góry, co 12 miesięcy |
| Cykliczny re-tuning modelu (opcjonalny, co 12 mies.) | _____________, 00 PLN | Na podstawie odrębnego zamówienia |

2. Ceny netto powiększone są o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Termin płatności faktur: 14 dni od daty wystawienia. W przypadku opóźnienia QA10 uprawnione jest do naliczania odsetek handlowych (13,75% p.a. na podstawie stopy NBP 3,75% + 10 pp.) oraz rekompensaty kosztów odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. [TARCZA BFA-SHC-02].

4. Wynagrodzenie podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem CPI GUS w stosunku do roku poprzedniego, począwszy od drugiego roku serwisu [TARCZA BFA-SHC-06].

§ 4. HARMONOGRAM WDROŻENIA

1. Wdrożenie realizowane jest w następujących etapach:

| Etap | Czas trwania | Zakres |
| --- | --- | --- |
| Etap 0 - Kick-off i Audyt Infrastruktury | 3 dni robocze | Ocena infrastruktury Klienta, przygotowanie planu migracji |
| Etap 1 - Instalacja systemu bazowego | 5 dni roboczych | Instalacja Terra.OS, konfiguracja bazy, konfiguracja RLS |
| Etap 2 - Fine-Tuning AI | 7–14 dni roboczych od dostarczenia Danych Treningowych | Trenowanie modelu, walidacja jakości, testy akceptacyjne |
| Etap 3 - Integracje zewnętrzne | 3–5 dni roboczych | Połączenie z systemami ERP/CRM Klienta |
| Etap 4 - Szkolenie i odbiór | 2 dni | Szkolenie użytkowników, podpisanie protokołu odbioru |
| Etap 5 - Hypercare | 30 dni | Wsparcie intensywne po wdrożeniu, SLA gwarantowane |

2. Terminy etapów liczone są od dnia przekazania przez Klienta wszelkich materiałów niezbędnych do danego etapu (§ 7). Opóźnienie po stronie Klienta nie obciąża QA10 i przesuwa terminy proporcjonalnie.

§ 5. DANE TRENINGOWE - FINE-TUNING AI

1. Klient dostarcza Dane Treningowe do Fine-Tuning w formacie i ilości określonych w Załączniku nr 1. Minimalne wymagania dla zapewnienia jakości modelu: co najmniej 500 zakończonych przetargów z wynikami (wygrany/przegrany) wraz z towarzyszącą dokumentacją SWZ.

2. Klient oświadcza, że:

Posiada pełne prawo do dysponowania Danymi Treningowymi, w tym do udostępnienia ich QA10 w celu Fine-Tuning.

Dane Treningowe zawierające dane osobowe przetwarzane są przez Klienta na podstawie ważnej podstawy prawnej (art. 6 RODO), a ich udostępnienie QA10 następuje na podstawie niniejszej Umowy jako umowy powierzenia.

Dane Treningowe nie zawierają danych szczególnych kategorii (art. 9 RODO) chyba że Klient wyraził na to odrębną, pisemną zgodę.

Dane Treningowe nie zawierają informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną (tajemnica przedsiębiorcy, tajemnica zawodowa) w stopniu uniemożliwiającym ich przetwarzanie w celu Fine-Tuning.

3. QA10 przetwarza Dane Treningowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Fine-Tuning. Po zakończeniu Fine-Tuning i odbiorze Modelu Spersonalizowanego QA10 trwale usuwa Dane Treningowe ze swoich systemów i potwierdza to Klientowi na piśmie.

4. Fine-Tuning wykonywany jest przez QA10 na własnej infrastrukturze (lub cloud compute) z zachowaniem pełnych środków bezpieczeństwa. Dane Treningowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem dostawców infrastruktury obliczeniowej działających jako sub-procesorzy na podstawie SCC.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA MODELU SPERSONALIZOWANEGO

1. Bazowy model językowy, architektura systemu Terra.OS, kod źródłowy oraz wszelkie materiały wytworzone przez QA10 niezależnie od niniejszej Umowy pozostają wyłączną własnością QA10 sp. z o.o. i są objęte ochroną prawa autorskiego.

2. Model Spersonalizowany (wagi fine-tunowane metodą LoRA lub pełną) przekazywany Klientowi stanowi:

W zakresie wag bazowych (pre-trained) - licencję niewyłączną na korzystanie przez Klienta, na czas nieokreślony, do własnych celów biznesowych [licencja na podstawie art. 67 Pr.Aut.].

W zakresie wag domenowych (LoRA adapter) - utwór współautorski Klienta (na podstawie dostarczonych Danych Treningowych) i QA10 (na podstawie wiedzy modelarskiej i infrastruktury). Prawa majątkowe do adapteru przysługują Klientowi w 60% i QA10 w 40%.

3. Klient nie jest uprawniony do:

Udostępniania Modelu Spersonalizowanego osobom trzecim (w całości ani w części) bez pisemnej zgody QA10.

Przeprowadzania reverse engineering modelu bazowego w celu odtworzenia architektury lub wiedzy wytrenowanej przez QA10.

Komercyjnego wykorzystania Modelu Spersonalizowanego jako odrębnego produktu poza własną organizacją.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient zachowuje prawo do dalszego korzystania z Modelu Spersonalizowanego na własnej infrastrukturze, jednak traci prawo do aktualizacji, wsparcia i re-tuningu modelu.

§ 7. OBOWIĄZKI KLIENTA

Klient zobowiązuje się do:

Zapewnienia infrastruktury serwerowej spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 (m.in.: serwer z GPU NVIDIA min. 24GB VRAM dla modeli 13B+, min. 64GB RAM, SSD NVMe min. 500GB).

Wyznaczenia koordynatora projektu po stronie Klienta, odpowiedzialnego za komunikację z zespołem QA10 i terminowe dostarczanie materiałów.

Dostarczenia Danych Treningowych w terminie określonym w harmonogramie (Etap 2).

Zapewnienia dostępu VPN lub SSH do infrastruktury na czas wdrożenia, z odwołaniem dostępu po zakończeniu Etapu 4.

Niezwłocznego informowania QA10 o wszelkich incydentach bezpieczeństwa dotyczących Systemu.

Zawarcia odrębnej Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych (DPA) - Załącznik nr 3 - przed przekazaniem Danych Treningowych.

Nieudostępniania credentials dostępowych do Systemu osobom spoza organizacji.

Prowadzenia własnych kopii zapasowych danych Systemu (QA10 dostarcza skrypty backup, ale odpowiedzialność za wykonywanie kopii leży po stronie Klienta).

§ 8. ZGODNOŚĆ Z RODO

1. System Yu-NA w konfiguracji On-Premise przetwarza dane wyłącznie na infrastrukturze Klienta. Klient jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie.

2. QA10 dostarcza wraz z Systemem:

Kompletny audit trail wszystkich operacji na danych osobowych (endpoint GET /api/v2/gdpr/audit-trail).

Mechanizm prawa do usunięcia i anonimizacji danych (endpoint DELETE /api/v2/gdpr/account).

Mechanizm eksportu danych (endpoint GET /api/v2/gdpr/export - JSON/CSV).

Mechanizm zarządzania zgodami (consent management, CookieBanner, endpoint POST /api/v2/gdpr/consent).

Granularną kontrolę dostępu opartą o role (RBAC) i Row Level Security (PostgreSQL RLS).

Szyfrowanie danych w transmisji (TLS 1.3) i zalecenia konfiguracji szyfrowania w spoczynku.

3. Klient jako Administrator jest odpowiedzialny za: (a) posiadanie ważnej podstawy prawnej dla każdego celu przetwarzania, (b) sporządzenie Rejestru Czynności Przetwarzania (RoPA) uwzględniającego System Yu-NA, (c) przeprowadzenie DPIA (Oceny Skutków dla Ochrony Danych) dla funkcji AI wysokiego ryzyka przed uruchomieniem produkcyjnym, (d) poinformowanie osób, których dane dotyczą, o korzystaniu z systemu AI (przejrzystość AI Act art. 50).

4. W zakresie Fine-Tuning (Etap 2) Klient powierza QA10 przetwarzanie Danych Treningowych zawierających dane osobowe na podstawie Załącznika nr 3 - DPA Fine-Tuning.

§ 9. ZGODNOŚĆ Z NIS2 / KSC - AUDIT TRAIL

1. System Yu-NA dostarcza audit trail zgodny z wymogami Dyrektywy NIS2 (implementowanej przez ustawę o KSC) w zakresie:

Niemodyfikowalnego dziennika zdarzeń systemowych (append-only log) - każda operacja zapisu, odczytu i zmiany danych rejestrowana ze znacznikiem czasowym, identyfikatorem użytkownika i adresem IP.

Logowania prób nieautoryzowanego dostępu i zdarzeń bezpieczeństwa.

Retencji dziennika zdarzeń przez minimum 12 miesięcy (konfigurowalnie do 36 miesięcy).

Eksportu dziennika do formatów JSON/CSV do użytku w procesach audytowych.

Integracji z zewnętrznymi systemami SIEM (Splunk, ELK, Grafana Loki) przez webhook - opcjonalnie.

2. Klient jest odpowiedzialny za zgłoszenie incydentów bezpieczeństwa do właściwego CSIRT (CERT Polska) zgodnie z wymaganiami KSC, z wykorzystaniem informacji z audit trail systemu.

3. QA10 dostarcza Dokumentację Techniczną opisującą środki bezpieczeństwa Systemu, umożliwiając Klientowi włączenie Systemu do własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS/ISO 27001).

§ 10. ZGODNOŚĆ Z AI ACT

1. System scoringu Yu-NA (win probability, scoring przetargów) klasyfikowany jest jako system AI wysokiego ryzyka w rozumieniu Załącznika III Rozporządzenia (UE) 2024/1689 (AI Act) w zakresie jego zastosowania do wspomagania decyzji biznesowych.

2. QA10 jako dostawca (provider) systemu AI zobowiązuje się dostarczyć:

Dokumentację techniczną modelu (art. 11 AI Act): architektura, dane treningowe, metryki jakości, ograniczenia.

Instrukcję użycia systemu AI dla operatora (art. 13 AI Act): przejrzyste wyjaśnienie działania, ograniczeń i warunków prawidłowego użycia.

Mechanizm ludzkiego nadzoru (art. 14 AI Act): System prezentuje rekomendacje jako wspomagające, nie zastępujące decyzje ludzkie; Klient konfiguruje progi alertów wymagających ręcznej weryfikacji.

Informację o zastosowaniu danych syntetycznych/wzorcowych w przypadku niewystarczającej ilości danych historycznych.

Mechanizm logowania decyzji AI (wyjaśnialność) - endpoint /api/v2/intelligence/explain.

3. Klient jako operator (deployer) systemu AI zobowiązuje się do: (a) informowania osób, których decyzje dotyczą (np. zamawiający, podwykonawcy), o korzystaniu z systemu AI - jeśli tego wymagają przepisy, (b) niestosowania systemu AI do celów wykraczających poza zakres wskazany w Dokumentacji, (c) zapewnienia procedury odwołania od decyzji podjętych z wykorzystaniem rekomendacji AI.

§ 11. POUFNOŚĆ

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w ściśle tajemnicy wszelkie Informacje Poufne uzyskane w związku z niniejszą Umową [TARCZA BFA-SHC-04].

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: dane treningowe, know-how technologiczne QA10, architekturę Systemu, dane biznesowe Klienta, warunki finansowe Umowy.

3. Zobowiązanie poufności obowiązuje przez 5 lat od zakończenia Umowy. Za naruszenie zobowiązania poufności Strona ponosi karę umowną w wysokości _______________,00 PLN za każde naruszenie [TARCZA BFA-SHC-02].

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Całkowita odpowiedzialność QA10 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wartości wynagrodzenia netto zapłaconego przez Klienta za ostatnie 12 miesięcy obowiązywania Umowy [TARCZA BFA-SHC-01].

2. QA10 nie ponosi odpowiedzialności za: (a) straty wynikające z decyzji biznesowych podjętych na podstawie rekomendacji AI Systemu, (b) niedostępność zewnętrznych baz danych (BZP, TED) wpływającą na aktualność danych przetargowych, (c) naruszenia bezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowej konfiguracji infrastruktury Klienta.

3. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie oraz naruszenia zobowiązań dotyczących Danych Treningowych (§ 5) i poufności (§ 11).

§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z prawem wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału [TARCZA BFA-SHC-07].

2. Prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przysługuje każdej ze Stron w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez drugą Stronę, po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu na usunięcie naruszenia.

3. Po rozwiązaniu Umowy Klient zachowuje prawo do korzystania z zainstalowanego Systemu i Modelu Spersonalizowanego na własnej infrastrukturze, jednak traci prawo do aktualizacji, wsparcia technicznego i re-tuningu.

§ 14. SIŁA WYŻSZA

Strony wyłączają odpowiedzialność za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Strona dotknięta powiadamia drugą Stronę w ciągu 3 dni. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 60 dni, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec następnego miesiąca [TARCZA BFA-SHC-03].

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby QA10 sp. z o.o. w Katowicach, po wyczerpaniu procedury mediacyjnej (30 dni od zgłoszenia sporu) [TARCZA BFA-SHC-05].

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Klauzula salwatoryjna: nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność pozostałych.

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy:
  • Załącznik nr 1 - Specyfikacja Wdrożenia i Harmonogram
  • Załącznik nr 2 - SLA (Service Level Agreement)
  • Załącznik nr 3 - DPA Fine-Tuning
  • Załącznik nr 4 - Dokumentacja Techniczna (przekazywana przy odbiorze)

PODPISY STRON

| Usługodawca (QA10 sp. z o.o.) | Klient |
| --- | --- |
| QA10 sp. z o.o. | _______________________________ |
| ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice | (firma / imię i nazwisko) |
| _____________________ Data i podpis | _____________________ Data i podpis |

Katowice, dnia _________________ 20___ r.

Dokument wygenerowany: 15.07.2026 | QA10 sp. z o.o. | KRS: 0001232199